Câmara na Mão — Relatório Técnico (RBAC, Entregas e Roadmap)

Data: 2026-01-20

## 1. Metadados do relatório

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Repositório | camana-na-mao |
| Branch (referência) | pov-dev-mobile |
| Escopo | RBAC (Cidadão Engajado) + UX + Deploy + Migração Supabase + Roadmap |

## 2. Resumo executivo

Este relatório consolida as principais entregas e correções realizadas no app, com foco em RBAC (especialmente o perfil Cidadão Engajado), experiência do usuário, integrações e deploy. Também apresenta o status dos itens de roadmap solicitados, com evidências diretamente no repositório.

## 3. Entregas e melhorias implementadas (alto nível)

RBAC funcional e validado no frontend (flags de permissão via useUserRole) com debug page (/debug/rbac).

Menu e UI do Cidadão Engajado expõem funcionalidades habilitadas: Painéis Analíticos e Relatos (hub).

Encaminhamento de relatos para vereador disponível quando permitido (Cidadão Engajado/Gestor/Admin).

Audiências: listagem e inscrição integradas (fluxo interno com gravação em public.audiencia_inscricoes).

Chat IA: correção de histórico misturando mensagens entre conversas (isolamento por conversationId).

Agenda da Câmara: filtros por período/tipo e opção de exportar PDF.

Padronização de variáveis públicas do frontend: CAMARA_URL / CAMARA_PUBLISHABLE_KEY / CAMARA_PROJECT_ID (com fallback VITE_* durante migração).

Deploy do frontend no Google Cloud Run via Cloud Build (Dockerfile + Nginx, com push antes do deploy).

Base de notificações com realtime (notifications + NotificationsContext) e logs de auditoria (audit_logs + tela Admin).

## 4. IA utilizada nas conversações

Edge Function principal: supabase/functions/ai-orchestrator.

Gateway: Lovable AI Gateway (endpoint https://ai.gateway.lovable.dev/v1/chat/completions).

Modelos (config): google/gemini-2.5-flash (streaming) e google/gemini-2.5-flash-lite (tarefas curtas como rótulos).

Credencial: LOVABLE_API_KEY (variável de ambiente no Supabase).

## 5. Mapeamento de integrações (visão prática)

Supabase (BaaS): Auth, Postgres (RLS), Realtime, Edge Functions (docs/adr/0002-backend-baas-supabase.md).

N8N: integração via Edge Functions notify-n8n e n8n-callback + guia completo em docs/N8N_INTEGRATION_GUIDE.md.

Google Places: Edge Functions google-places-autocomplete e google-places-details.

Agenda/Notícias/Vereadores: Edge Functions fetch-agenda, fetch-noticias, fetch-vereadores.

## 6. Roadmap — status atual (com evidências)

| Item do roadmap | Status | Evidências no repo | Próximos passos / observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitetura em React Native | Parcial (PoV via WebView) | docs/adr/0003-mobile-expo-react-native-com-webview-pov.md; mobile/ | Definir quais fluxos serão nativos (auth, navegação, formulários críticos) e planejar migração gradual. |
| Mapeamento de Integrações | Parcial (documentado + functions criadas) | docs/N8N_INTEGRATION_GUIDE.md; supabase/functions/*; docs/adr/0002-backend-baas-supabase.md; docs/ENVIRONMENT_VARIABLES.md | Completar um diagrama único (sistemas externos + dados + credenciais) e definir responsáveis por cada integração. |
| Execução da estrutura do app em React Native | Concluído (PoV) | mobile/App.tsx; mobile/src/screens/FrontendWebView.tsx; docs/adr/0003-mobile-expo-react-native-com-webview-pov.md | Adicionar profile 'preview' no EAS e padronizar variáveis EXPO_PUBLIC_* por ambiente (dev/hml/prod). |
| Criação da Base dos Usuários (front-end) | Concluído | src/pages/Register.tsx; src/contexts/AuthContext.tsx; src/pages/Profile.tsx; src/pages/profile/* | Garantir consistência entre dados de auth e profiles no Supabase (migração/seed) e revisar validações de cadastro. |
| Sistema de autenticação e cadastro de usuários (front-end) | Concluído | src/contexts/AuthContext.tsx; src/pages/Login.tsx; src/pages/Register.tsx; src/pages/ResetPassword.tsx; src/pages/UpdatePassword.tsx | Revisar redirects de confirmação de e-mail e fluxo de reset em mobile (deep links) quando migrar para nativo. |
| Perfil de usuários com dados pessoais (front-end) | Concluído | src/pages/profile/PersonalInfoPage.tsx; DemographicsPage.tsx; AddressPage.tsx; PreferencesPage.tsx; InterestsPage.tsx | Revisar campos obrigatórios vs opcionais e alinhar com LGPD (consentimento e retenção). |
| Onboarding (front-end) | Concluído | src/pages/Welcome.tsx; src/pages/Onboarding.tsx; src/contexts/OnboardingContext.tsx; src/contexts/AuthContext.tsx | Unificar critério de 'primeiro acesso' (profiles.onboarding_completed_at vs user_interests) para evitar divergências. |

## 7. Riscos e próximos passos recomendados

Unificar a regra de onboarding (DB vs user_interests) para evitar estados divergentes.

Criar workflow CI/CD para deploy de Edge Functions (não há .github/workflows no repo atualmente).

Formalizar diagrama único de integrações e ambientes (dev/hml/prod), com owners e segredos por sistema.

Definir plano de migração do PoV (WebView) para RN nativo em fluxos críticos.