Câmara na Mão — Relatório: Proposta de Assistente IA (Self-hosted)

Data: 2026-01-21

## 1. Objetivo

Definir a proposta técnica para substituir o provedor atual (Lovable) por uma solução self-hosted, mantendo conversação geral, contextualização, chatbot de serviços e RAG, com operação 24/7.

## 2. Decisões tomadas

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Região (GCP) | southamerica-east1 |
| Hospedagem | Compute Engine (GPU) |
| SLA | 24/7 |
| Qualidade | Prioridade máxima (32B) |
| Modelo alvo | Qwen2.5-32B-Instruct |
| Serving | vLLM (API compatível com OpenAI + streaming) |
| Exposição | Público com proteção (HTTPS LB + Cloud Armor + Auth na API) |
| Alta disponibilidade | 2 VMs (zonas diferentes) atrás de Load Balancer |
| Fallback SaaS | Opcional e recomendado (somente contingência via circuit breaker) |

## 3. Compute Engine vs GKE (comparativo resumido)

Compute Engine: melhor para começar rápido e com menos operação (recomendado para o 1º mês).

GKE: melhor para escala e rollouts automáticos, porém com mais complexidade/custo operacional.

Estratégia sugerida: iniciar em Compute Engine com API OpenAI-compatible; migrar para GKE se/quando houver necessidade de autoscaling.

## 4. Arquitetura proposta (alto nível)

Web/Mobile

-> Supabase Edge Function (ai-orchestrator)

-> LLM self-host (vLLM, OpenAI-compatible, streaming)

-> Tools (agenda, noticias, vereadores, services, etc.)

-> RAG (pgvector no Supabase) + Memória (curto/longa)

Internet -> HTTPS Load Balancer -> Cloud Armor -> (VM GPU A / VM GPU B) -> vLLM

## 5. Componentes e responsabilidades

| Componente | Responsabilidade | Observações |
| --- | --- | --- |
| Supabase Edge Function `ai-orchestrator` | Orquestra conversação, tool-calling, políticas (RBAC/PII), memória e RAG | Mantém streaming SSE; apenas troca o endpoint do provedor LLM. |
| LLM self-host (vLLM) | Geração de linguagem + tool-calling (OpenAI-compatible) | Modelo: Qwen2.5-32B-Instruct; endpoint /v1/chat/completions. |
| RAG (pgvector no Supabase) | Embeddings + busca vetorial em conteúdo interno | Melhora consistência e reduz alucinação; permite citações/links internos. |
| Load Balancer + Cloud Armor | Exposição pública com proteção (WAF, rate limit, regras) | Entrada HTTPS; health checks; bloqueio de abuso. |
| Observabilidade | Uptime, latência (p50/p95), erros, tokens, saturação GPU | Alertas para SLO 24/7 e detecção de degradação. |
| Fallback SaaS (opcional, recomendado) | Continuidade do chat quando self-host estiver indisponível | Usar OpenAI/Gemini somente em incidentes (circuit breaker). |

## 6. Segurança (público com proteção)

Load Balancer com HTTPS + certificado gerenciado.

Cloud Armor (WAF managed rules/OWASP) + rate limiting.

Autenticação obrigatória na API do LLM: API Key (Bearer) e/ou HMAC com timestamp (anti-replay).

Limites de payload e tokens por requisição; timeouts curtos; logs e alertas.

## 7. Operação 24/7 (alta disponibilidade)

2 VMs GPU em zonas diferentes na região southamerica-east1 (reduz risco de falha zonal).

Health checks no LB e remoção automática de instância degradada.

Atualização rolling: atualizar 1 VM por vez para evitar downtime.

Observabilidade: p50/p95, erros, saturação GPU, tokens/req, filas/timeouts.

## 8. Fallback SaaS (o que é e por que usar)

Fallback SaaS é um plano de contingência: se o LLM self-host estiver indisponível ou instável, o orquestrador redireciona temporariamente as requisições para um provedor SaaS (ex.: OpenAI ou Google Gemini) para manter a disponibilidade 24/7. O fallback deve ser controlado por circuit breaker, limites de custo e regras de privacidade (ex.: não enviar PII).

Ativa somente em incidente (timeouts/erros repetidos).

Duração curta (ex.: 5–15 min) e com logs/auditoria.

Desligável por feature flag (ambientes/fluxos sensíveis).

## 9. Mudanças necessárias no projeto

Atualizar `supabase/functions/ai-orchestrator/index.ts` para usar `CAMARA_LLM_BASE_URL` (em vez do Lovable).

Adicionar secrets/envs: `CAMARA_LLM_BASE_URL` e `CAMARA_LLM_API_KEY` (ou `CAMARA_LLM_HMAC_SECRET`).

Adicionar timeouts, retry curto e circuit breaker no `ai-orchestrator`.

Manter o padrão tool-first + RAG + memória por conversa.

## 10. Checklist de implantação (go-live)

Criar 2 VMs GPU em zonas diferentes (southamerica-east1) e instalar vLLM + modelo.

Subir serviço vLLM como systemd (auto-restart) e expor endpoint /v1/chat/completions.

Criar HTTPS Load Balancer com backend para as 2 VMs e health check.

Configurar Cloud Armor (WAF + rate limiting) e regras adicionais (geo/allowlist, se necessário).

Definir autenticação (API Key e/ou HMAC) e aplicar no proxy/API.

Configurar secrets no Supabase e alterar o `ai-orchestrator` para o novo endpoint.

Habilitar logs/alertas (uptime, p95, erros, consumo).

Rodar teste de carga (picos) e ajustar limites (tokens, concurrency, timeouts).

Planejar fallback SaaS (opcional) com circuit breaker e limites de custo.

## 11. Riscos e mitigações

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Picos de concorrência desconhecidos | Fila/latência alta (p95) e timeouts | Começar com 2 VMs + rate limit; monitorar concorrência; ajustar batching/limites e escalar horizontalmente. |
| Exposição pública sem proteção adequada | Abuso/custos, vazamento de chave, negação de serviço | Cloud Armor + rate limit + WAF; API key/HMAC; limites de tokens/payload; logs e alertas. |
| Degradação do modelo em conversa geral | Experiência ruim / respostas incoerentes | RAG + tool-first; testes de qualidade; prompt tuning; fallback SaaS em incidentes. |
| Custos de GPU e ociosidade | Custo fixo elevado em baixa demanda | Ajustar horários e capacidade; autoscaling futuro (migração para GKE) se necessário. |
| PII/LGPD no histórico | Risco legal e de privacidade | Redação de PII antes de persistir memória longa; políticas de retenção; auditoria de acesso. |