PRÉ-REQUISITOS DE AMBIENTES

Homologação e Produção

Câmara na Mão

Plataforma de participação cidadã para a Câmara Municipal de São Paulo

MTechnologia

Documento técnico para análise de infraestrutura

Versão 1.0 · Maio de 2026

1. Sumário Executivo

Este documento descreve os pré-requisitos técnicos necessários para o provisionamento e operação dos ambientes de Homologação e Produção da plataforma Câmara na Mão. Tem como objetivo dar previsibilidade ao cronograma de implantação, evitar retrabalho por incompatibilidades de infraestrutura e antecipar dependências externas que possam impactar o Go-Live.

1.1. Objetivo

- Habilitar a equipe de TI do cliente a provisionar a infraestrutura com tempo hábil antes da implantação.

- Alinhar contratos de fornecedores externos (Supabase, Google Cloud Platform, SendGrid e demais).

- Definir matriz de responsabilidades entre MTechnologia e o cliente para cada item de infra.

- Estabelecer estimativa de custo recorrente por ambiente.

- Documentar requisitos LGPD e plano de cutover.

1.2. Escopo da plataforma

A Câmara na Mão é uma plataforma multi-canal (web responsivo, app Android/iOS via Expo e fluxos conversacionais via IA) com funcionalidades de: relatos urbanos e de transporte georreferenciados, avaliação de serviços públicos, inscrição em audiências públicas, dashboard analítico para Vereadores, Assessores, Gestores e Administradores, além de integrações com sistemas oficiais (SPLegis, GeoSampa, Escola Aberta, SP156).

1.3. Conclusões principais

- A arquitetura é serverless-first, com baixo custo fixo e escalonamento elástico (Cloud Run + Supabase + Edge Functions).

- Não há dependência de servidores físicos no cliente — toda a operação roda em nuvem (GCP + Supabase Cloud).

- Região de operação: southamerica-east1 (São Paulo), em conformidade com o art. 33 da LGPD para tratamento de dados de cidadãos brasileiros.

- Estimativa de custo mensal: aproximadamente USD 37–73/mês para Homologação e USD 390–945/mês para Produção em regime estável.

- Janela mínima sugerida para provisionamento e validação: 4 semanas antes do Go-Live.

2. Visão Geral da Arquitetura

2.1. Componentes principais

A solução é composta pelos seguintes blocos lógicos:

| Componente | Tecnologia | Função |
| --- | --- | --- |
| Frontend Web | React 18 + Vite + Tailwind | Aplicação SPA servida via Nginx em container. |
| App Mobile | Expo / React Native 0.81 | Apps Android e iOS distribuídos via lojas oficiais. |
| Backend / Auth / DB | Supabase (PostgreSQL 15 + Auth) | Banco relacional, autenticação, RLS, real-time. |
| Edge Functions | Deno (Supabase Edge Runtime) | Funções serverless: orquestração de IA, e-mail, push, lembretes, integrações. |
| Workers / Cron | GitHub Actions + Cloud Scheduler | Sincronização periódica com APIs externas e disparo de lembretes. |
| Camada de IA | Google Gemini 3.1 Flash Lite (API) | Classificação de relatos, extração de intenções, sumarização. |
| E-mail transacional | SendGrid | Confirmações de cadastro, lembretes de audiências. |
| Push Notifications | Expo Push (mobile) + Web Push API (web) | Alertas críticos para usuários inscritos. |
| Mapas e geocoding | Google Maps Platform | Visualização, autocomplete de endereços, distâncias. |
| Camadas geo-referenciadas | GeoSampa WMS/WFS | Equipamentos públicos, distritos, ortofotos da Prefeitura. |

2.2. Topologia simplificada

O fluxo principal segue: o usuário acessa a aplicação web ou mobile, autentica via Supabase Auth, e suas requisições são roteadas tanto para o banco PostgreSQL (com Row Level Security) quanto para Edge Functions específicas. Triggers de banco disparam push notifications via Edge Functions. Crons no Cloud Scheduler chamam Edge Functions para lembretes e processamento de notificações. GitHub Actions executam sincronizações com APIs governamentais e atualizam o banco via Service Role.

2.3. Separação entre ambientes

Cada ambiente (Homologação e Produção) é totalmente isolado: projeto Supabase próprio, serviço Cloud Run próprio, secrets próprios, branch de Git própria (hml e main, respectivamente). Não há compartilhamento de banco de dados ou de sessões entre ambientes. A homologação serve para validação funcional pelo cliente antes de cada release.

3. Pré-requisitos por Ambiente

3.1. Quadro comparativo Homologação x Produção

| Item | Homologação | Produção | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Branch Git | hml | main | Permite validar merges e pipelines numa branch dedicada sem afetar a linha acessível ao público. |
| Projeto Supabase | 1 projeto dedicado (plano Free ou Pro) | 1 projeto dedicado (plano Pro ou Team) | Homologação pode usar plano e capacidade menores; produção exige projeto dimensionado para disponibilidade, backup e suporte contratual. |
| Cloud Run min instances | 0 (cold start aceito) | 1 a 3 (resposta sempre quente) | Cold start em homologação reduz custo fixo; em produção, instâncias mínimas evitam lentidão em picos de utilização. |
| Cloud Run max instances | 5 | 20 a 50 (autoscaling) | Teto baixo em HML contém custos e carga acidental; em produção o teto acompanha picos com autoscaling. |
| CPU/RAM por instância | 1 vCPU / 512 MB | 2 vCPU / 1 GB (recomendado) | Recursos reduzidos em HML bastam para testes; produção precisa de margem para tráfego real, gzip e utilizadores simultâneos. |
| Domínio customizado | hml.camaranamao.app.br (sugestão) | camaranamao.app.br (sugestão) | Subdomínio separado evita conflito de cookies, cache e DNS entre validação interna e o site público. |
| Certificado SSL | Auto (Cloud Run managed) | Auto (Cloud Run managed) | A mesma solução gerenciada simplifica operação e renovação nos dois ambientes. |
| Backups Supabase | Diário (7 dias retenção) | Diário (30 dias retenção, Point-in-Time) | Retenção curta em HML limita armazenamento; produção exige janela maior e PITR para recuperação granular e conformidade. |
| Logs Cloud Logging | 30 dias | 90 dias (compliance LGPD) | Retenção alinhada ao risco: menor em HML; maior em produção para auditoria e incidentes (LGPD). |
| SLA esperado | Best effort | 99,5% (suporte em horário comercial) | Homologação sem SLA formal; produção com meta explícita alinhada ao contrato de serviço. |
| Janela de manutenção | Qualquer horário | Madrugada (00h–06h, BRT) | HML pode ser atualizada a qualquer momento; produção concentra mudanças em horário de menor impacto para o cidadão. |
| Camada de IA (Gemini) | Quota mínima, mesma chave | Quota dedicada por projeto, alertas de custo | HML partilha quota para experimentação; produção com quota e alertas dedicados reduz surpresas de fatura. |
| RTO (Recovery Time Objective) | 8h | 2h | Prazo de recuperação mais longo é aceitável em HML; produção exige restauração mais rápida após incidentes. |
| RPO (Recovery Point Objective) | 24h | 1h (PITR Supabase) | Em HML admite-se maior perda de dados recentes; em produção o PITR reduz a perda máxima aceitável. |

3.2. Frontend Web (Cloud Run)

3.2.1. Especificação

- Imagem Docker multi-stage publicada em gcr.io/<projeto-gcp>/camara-na-mao:<commit-sha>.

- Container final baseado em nginx-unprivileged 1.25-alpine, expondo porta 8080.

- Servimento estático com fallback SPA (index.html), gzip habilitado e cache imutável para /assets/.

- Build via Cloud Build a cada push em hml/main, executando npm ci e vite build.

3.2.2. Pré-requisitos GCP

- Projeto GCP único (pode ser o mesmo para ambos os ambientes, separado por nome do serviço Cloud Run).

- APIs habilitadas: Cloud Run Admin API, Cloud Build API, Container Registry API ou Artifact Registry API, Cloud Logging API.

- Service account de Cloud Build com roles: roles/run.admin, roles/iam.serviceAccountUser, roles/storage.admin (para GCR/AR).

- Região recomendada: southamerica-east1 (São Paulo).

- Concurrency mínima: 80 conexões por instância.

3.2.3. Variáveis de build (build args)

| Variável | Origem | Obrigatório | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| CAMARA_URL | URL do projeto Supabase (ex: https://xxxx.supabase.co) | Sim | URL base da API Supabase injetada no bundle; o SPA deve apontar para o projeto correto em cada ambiente. |
| CAMARA_PUBLISHABLE_KEY | Anon key do projeto Supabase | Sim | Chave anon do Supabase usada no cliente com RLS; identifica o tenant sem expor chaves privilegiadas. |
| CAMARA_PROJECT_ID | Project Ref do Supabase | Sim | Referência curta do projeto (ref) usada em integrações e diagnóstico do pipeline de deploy. |
| VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY | Chave Google Maps (com restrição por domínio) | Sim | Habilita mapas e geocodificação na interface; deve ser restrita por domínio/referrer para reduzir abuso. |
| VITE_VAPID_PUBLIC_KEY | Chave pública VAPID (Web Push) | Recomendado | Par público VAPID para Web Push no browser; sem esta chave as notificações web ficam desativadas ou degradadas. |