3.3. Backend / Banco de Dados (Supabase)

3.3.1. Especificação

- PostgreSQL 15 gerenciado pelo Supabase Cloud.

- Autenticação por e-mail e senha, com confirmação por e-mail e fluxo de recuperação.

- Row Level Security (RLS) habilitado em todas as tabelas que armazenam dados pessoais ou contribuições do cidadão.

- Functions PL/pgSQL utilitárias para SLA, geração de protocolo, classificação de severidade.

- Triggers de auditoria que registram em audit_logs as ações sensíveis (mudanças de status, exclusões, alterações administrativas).

3.3.2. Pré-requisitos Supabase

- 1 projeto Supabase por ambiente, ambos na região South America (São Paulo).

- Plano: Pro ($25/mês) suficiente para Homologação. Para Produção recomenda-se Pro com complemento de Compute (instância médio porte) ou Team ($599/mês) caso o volume justifique.

- Aplicação automatizada das 101 migrations via supabase db push (CLI) durante o pipeline de deploy.

- Usuário admin inicial (papel admin) criado pelo cliente após o primeiro deploy, com e-mail oficial.

- Configuração SMTP customizada em Supabase Auth para envio de e-mails (apontando para SendGrid).

3.3.3. RLS e tabelas com dados pessoais

Aproximadamente 41 tabelas possuem RLS habilitado. Entre as principais: profiles, user_addresses, urban_reports, transport_reports, audiencia_inscricoes, audiencia_participacoes, service_ratings, push_subscriptions, user_consents, user_app_suggestions e demais. Toda tabela que armazena dados de cidadão tem RLS por papel (admin, gestor, vereador, assessor, cidadao).

3.4. Edge Functions

São 36 Edge Functions no projeto, escritas em TypeScript/Deno e deployadas via supabase functions deploy. Categorias principais:

3.4.1. Autenticação e usuários

- complete-registration — completa o cadastro pós-confirmação.

- delete-own-account — implementa o art. 18 LGPD (direito de exclusão).

- delete-user — exclusão administrativa via Service Role.

- export-user-data — exportação de dados pessoais (LGPD).

3.4.2. Notificações

- send-email — hook do Supabase Auth via SendGrid.

- send-audiencia-inscricao-email — confirmação de inscrição.

- send-web-push — Push Web via VAPID.

- send-notification — orquestrador genérico de notificações.

- audiencia-reminder-1h, audiencia-reminder-1min, audiencia-reminder-d1 — disparados pelo Cloud Scheduler.

- process-scheduled-notifications — processa fila de notifications.

- process-audiencia-topic-alerts — alertas por tópico.

3.4.3. Sincronização com fontes oficiais

- fetch-agenda, fetch-audiencias, fetch-vereadores, fetch-noticias, fetch-escola-parlamento — chamadas a SPLegis e Câmara.

3.4.4. IA e analytics

- ai-orchestrator — orquestra contexto, intent collection, pipeline de IA, fallback determinístico.

- generate-embeddings — vetorização para RAG.

- populate-knowledge-base — alimenta a base vetorial.

- analyze-patterns, analyze-sentiment, suggest-council-members, recommend-services — analytics.

3.4.5. Mapas e localização

- google-places-autocomplete, google-places-details — proxy do Google Places.

- geosampa-wfs-proxy — proxy WFS do GeoSampa.

- detect-service-visit — detecção de visita a equipamentos públicos.

3.4.6. API pública

- api-router, api/v1/audiencias, api/v1/vereadores — endpoints públicos com chave de API.

3.4.7. Pré-requisito de deploy

Token SUPABASE_ACCESS_TOKEN_CAMARA armazenado como secret no GitHub. Pipeline de deploy condicional por branch (dev → projeto dev, hml → projeto hml, main → projeto produção).

3.5. Workers e Crons

3.5.1. GitHub Actions agendadas

| Workflow | Frequência | Função | Secrets |
| --- | --- | --- | --- |
| sync-geosampa | A cada 6h UTC | Sincroniza equipamentos públicos do GeoSampa | SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, GEOSAMPA_LAYERS_JSON |
| sync-escolaaberta-ceu | Diário, 7h UTC | Sincroniza escolas e CEUs | SUPABASE_URL, SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY, ESCOLA_ABERTA_API_TOKEN, GOOGLE_MAPS_API_KEY |
| security-audit | Sob demanda | npm audit do projeto | Sem secrets |

3.5.2. Cloud Scheduler

| Job | Cron | Endpoint | Ambiente |
| --- | --- | --- | --- |
| audiencia-reminder-1h | */15 * * * * | Edge Function /audiencia-reminder-1h | hml + prod |
| audiencia-reminder-1min | * * * * * | Edge Function /audiencia-reminder-1min | prod (opcional hml) |
| audiencia-reminder-d1 | 0 9 * * * | Edge Function /audiencia-reminder-d1 | hml + prod |
| process-scheduled-notifications | */5 * * * * | Edge Function /process-scheduled-notifications | hml + prod |

Custo estimado do Cloud Scheduler é desprezível (USD 0,10 por job/mês até 3 jobs gratuitos).

3.6. App Mobile (Expo / React Native)

3.6.1. Distribuição

- Apple App Store (iOS) — necessária conta Apple Developer Program (USD 99/ano).

- Google Play Console (Android) — necessária conta Google Play Developer (USD 25, taxa única).

- Build via EAS (Expo Application Services) — plano gratuito atende projetos pequenos; recomendamos plano Production (USD 99/mês) para builds prioritários a partir do Go-Live.

3.6.2. Push Notifications

- Tokens FCM (Firebase Cloud Messaging) — Android. Cliente precisa ter um projeto Firebase com a chave de servidor configurada nas credenciais Expo.

- Tokens APNs (Apple Push) — iOS. Necessário certificado .p8 da Apple Developer carregado nas credenciais Expo.

- Os tokens nativos são gerenciados pela Expo Push API, e o app salva o expo_push_token no profile do usuário no Supabase.

3.6.3. Deep Links e App Links

- Universal Links (iOS) e App Links (Android) configurados para abrir o app em URLs como https://camaranamao.app.br/audiencias/<slug>.

- Cliente precisa publicar o arquivo apple-app-site-association e o assetlinks.json no domínio raiz.

3.7. Camada de IA (LLM)

3.7.1. Modelo atual

O projeto utiliza Google Gemini 3.1 Flash Lite via API gerenciada do Vertex AI / Google AI Studio. Trata-se de modelo proprietário do Google, otimizado para baixa latência e custo reduzido, ideal para classificação de relatos, extração de intenções e sumarização de textos curtos.

3.7.2. Pré-requisitos de acesso

- Conta Google Cloud com a Vertex AI API habilitada (ou conta Google AI Studio para projetos menores).

- Service account dedicada com role roles/aiplatform.user (Vertex AI) ou API key específica (AI Studio).

- Quota apropriada na região southamerica-east1 (ou us-central1 caso a quota local não esteja disponível) — recomenda-se solicitar aumento de quota antes do Go-Live.

- Endpoint padrão: gemini-3.1-flash-lite (ou alias equivalente, conforme catálogo Google atualizado).

3.7.3. Tratamento de dados

- Os dados enviados para o Gemini são processados pelo Google. O cliente deve avaliar o adendo contratual de tratamento de dados (DPA) padrão do Google Cloud, que cobre conformidade com LGPD.

- Recomenda-se desabilitar Customer Data Sharing for Improvements (Vertex AI) para evitar uso dos prompts em treino.

- Não envie dados pessoais sensíveis crus ao modelo (ex: CPF, RG). Faça pré-anonimização nas Edge Functions quando aplicável.

3.7.4. Limites e contingenciamento

- Rate limit padrão: ~1.000 requisições/minuto (varia por região e cota concedida).

- Em caso de falha na API, o ai-orchestrator faz fallback determinístico (intent collection sem IA).

- Logging de chamadas de IA é mantido em audit_logs por 90 dias para auditoria.

3.8. Domínios e SSL

3.8.1. Sugestão de nomenclatura

- Produção: camaranamao.app.br (web) e api.camaranamao.app.br (Edge Functions, opcional).

- Homologação: hml.camaranamao.app.br.

3.8.2. Pré-requisitos de DNS

- Registro do domínio no Registro.br (ou outro registrador).

- Acesso administrativo ao DNS para criação dos registros A/AAAA/CNAME apontando para Cloud Run.

- Verificação de domínio na conta GCP do cliente (TXT de verificação).

3.8.3. Certificados SSL

- Cloud Run gerencia certificados Let's Encrypt automaticamente (HTTPS built-in).

- Tempo de provisionamento do certificado: até 24h após verificação de DNS.

- Para iOS App Links: o domínio deve estar acessível via HTTPS antes do build.

3.9. E-mail Transacional (SendGrid)

3.9.1. Pré-requisitos

- Conta SendGrid (plano Free atende Homologação; recomendamos Essentials USD 19,95/mês para Produção, suportando 50 mil e-mails).

- Domínio de envio autenticado: e-mails saindo de noreply@camaranamao.app.br ou similar.

- Configuração de SPF, DKIM e DMARC no DNS do domínio (provido pelo cliente).

- API Key do SendGrid armazenada como secret nas Edge Functions e como SMTP custom em Supabase Auth.

3.10.2. Volume estimado

- Confirmação de cadastro: 1 e-mail por novo usuário.

- Inscrição em audiência: 1 e-mail por inscrição.

- Recuperação de senha: variável.

- Estimativa em produção (5 mil usuários ativos): ~3 mil e-mails/mês — bem dentro do plano Essentials.

3.10. Push Notifications

3.10.1. Web Push (browser)

- Implementação via Web Push API com chaves VAPID.

- Cliente precisa gerar par de chaves VAPID antes do Go-Live (script web-push generate-vapid-keys).

- Chave pública vai como VITE_VAPID_PUBLIC_KEY no build do front.

- Chave privada vai como secret nas Edge Functions.

- Tabela push_subscriptions armazena endpoints e chaves auth/p256dh por usuário.

3.10.2. Push Mobile

- Expo Push Service intermedia o envio para FCM (Android) e APNs (iOS).

- Tokens nativos são gerados pelo dispositivo e enviados ao Supabase via supabase/functions/save-expo-push-token.

- Limite gratuito Expo: 100 mil notificações/mês — suficiente para o volume previsto.

3.11. Integrações Externas (resumo)

| Integração | Tipo | Pré-requisito |
| --- | --- | --- |
| SPLegis (SOAP) | Pública | Sem credencial; rate limit razoável. |
| Câmara Municipal SP (REST) | Pública | Sem credencial; pode mudar sem aviso. |
| GeoSampa WMS/WFS | Pública (CGI/Prefeitura) | Token GEOSAMPA_LAYERS_JSON com lista de camadas. |
| Escola Aberta | Pública (SME) | Token ESCOLA_ABERTA_API_TOKEN; validade renovável. |
| Google Maps Platform | Comercial | API Key restrita por domínio; cobrança por uso após USD 200/mês de crédito. |
| Google Cloud Scheduler | Próprio GCP | Habilitação da API; sem custo até 3 jobs. |
| SendGrid | Comercial | API Key + autenticação de domínio. |
| Expo Push | Próprio Expo | Sem custo dentro do limite; conta Expo + credenciais nativas. |
| Apple Developer Program | Comercial | USD 99/ano por organização. |
| Google Play Console | Comercial | USD 25 (taxa única) por organização. |

4. Variáveis de Ambiente e Secrets

4.1. Build do Frontend (Cloud Build)

| Variável | Descrição | Sensível |
| --- | --- | --- |
| CAMARA_URL | URL do projeto Supabase (https://<ref>.supabase.co) | Não |
| CAMARA_PUBLISHABLE_KEY | Anon key do Supabase | Não |
| CAMARA_PROJECT_ID | Project Ref do Supabase | Não |
| VITE_GOOGLE_MAPS_API_KEY | Chave Maps com restrição por HTTP referer | Sim |
| VITE_VAPID_PUBLIC_KEY | Chave pública VAPID (Web Push) | Não |

4.2. Edge Functions (Supabase Secrets)

| Secret | Função | Origem |
| --- | --- | --- |
| SUPABASE_URL | URL do projeto | Auto-injetada |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Chave administrativa | Auto-injetada |
| SUPABASE_ANON_KEY | Anon key | Auto-injetada |
| SENDGRID_API_KEY | E-mail transacional | Cliente provê |
| SENDGRID_FROM | Endereço de envio (noreply@…) | Cliente provê |
| VAPID_PRIVATE_KEY | Chave privada Web Push | Gerada pela MTechnologia |
| VAPID_PUBLIC_KEY | Chave pública Web Push | Gerada pela MTechnologia |
| VAPID_SUBJECT | mailto: do contato técnico | Cliente provê |
| GOOGLE_MAPS_API_KEY | Server-side, sem restrição de referer | Cliente provê |
| EXPO_ACCESS_TOKEN | Envio de push via Expo | MTechnologia |
| GEMINI_API_KEY | Chave de acesso ao Gemini API | Cliente provê |
| GEMINI_MODEL | Identificador do modelo (gemini-3.1-flash-lite) | MTechnologia |
| GEMINI_PROJECT_ID | Projeto GCP do Vertex AI (se aplicável) | Cliente provê |

4.3. GitHub Actions

| Secret | Workflow | Sensível |
| --- | --- | --- |
| SUPABASE_ACCESS_TOKEN_CAMARA | deploy-edge-function.yml | Sim |
| SUPABASE_PROJECT_ID_HML | deploy-edge-function.yml (matrix) | Sim |
| SUPABASE_PROJECT_ID_PROD | deploy-edge-function.yml (matrix) | Sim |
| GEOSAMPA_LAYERS_JSON | sync-geosampa.yml | Não |
| ESCOLA_ABERTA_API_TOKEN | sync-escolaaberta-ceu.yml | Sim |
| GOOGLE_MAPS_API_KEY | sync-escolaaberta-ceu.yml | Sim |

5. Estimativa de Custos por Ambiente

Valores em USD/mês. Conversão informativa em BRL considerando câmbio de R$ 5,50/USD. Os valores podem variar em função do volume real de uso.

5.1. Homologação (~50 usuários ativos)

| Item | USD/mês | BRL/mês | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Run (front) | 5–10 | 27,50–55 | min-instances=0, cold start aceito. |
| Supabase Pro | 25 | 137,50 | Plano fixo por projeto. |
| Cloud Build | 0–5 | 0–27,50 | 120 min/dia gratuitos. |
| Cloud Storage (artefatos) | 1–2 | 5,50–11 | Imagens Docker. |
| Cloud Logging | 0–5 | 0–27,50 | Dentro da camada gratuita. |
| Cloud Scheduler | 0,30 | 1,65 | Jobs além dos 3 gratuitos. |
| SendGrid | 0 | 0 | Free tier (100 e-mails/dia). |
| Google Maps | 0 | 0 | Crédito mensal de USD 200. |
| Gemini 3.1 Flash Lite (API) | 5–15 | 27,50–82,50 | Volume baixo de testes. |
| Domínio | 1 | 5,50 | USD 12/ano. |
| TOTAL | 37–73 | ~205–400 | Sem incluir Apple Developer. |

5.2. Produção (~5.000 usuários ativos)

| Item | USD/mês | BRL/mês | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Run (front) | 80–150 | 440–825 | 1–3 instâncias ativas. |
| Supabase Pro + Compute | 85–145 | 467,50–797,50 | Pro + add-on Compute Medium. |
| Supabase Team (alternativa) | 599 | 3.294,50 | Apenas se exigido por contrato. |
| Cloud Build | 10–30 | 55–165 | Builds frequentes. |
| Cloud Storage | 5–10 | 27,50–55 | Inclui backup de artefatos. |
| Cloud Logging (90d) | 30–80 | 165–440 | Retenção estendida. |
| Cloud Scheduler | 0,50 | 2,75 | ~5 jobs. |
| SendGrid Essentials | 20 | 110 | 50 mil e-mails/mês. |
| Google Maps | 100–300 | 550–1.650 | Depende do uso. |
| Gemini 3.1 Flash Lite (API) | 50–200 | 275–1.100 | Custo por token; varia com volume. |
| Domínio + DNS | 2 | 11 | Domínio + DNS gerenciado. |
| Apple Developer | 8,25 | 45,38 | USD 99/ano. |
| TOTAL (Pro + add-on) | 390–945 | ~2.145–5.200 | Cenário recomendado. |
| TOTAL (Team) | 904–1.499 | ~4.972–8.245 | Caso exigido SLA enterprise. |

5.3. Custos pontuais (one-shot)

- Apple Developer Program: USD 99/ano (~R$ 545).

- Google Play Console: USD 25 (taxa única, ~R$ 137,50).

- Geração inicial de chaves VAPID e assinatura de certificados: sem custo (executado pela MTechnologia).

6. Critérios LGPD e Segurança

6.1. Localização dos dados

- Todo o tratamento de dados pessoais ocorre em região southamerica-east1 (São Paulo).

- Não há transferência internacional de dados pessoais como regra. Caso o cliente opte por usar Gemini ou outra LLM gerenciada, deve ser firmado adendo contratual de tratamento de dados.

6.2. Bases legais aplicáveis

- Execução de políticas públicas e prerrogativa do Poder Público (LGPD art. 7º, III) — base principal.

- Consentimento (LGPD art. 7º, I) para envio de notificações e marketing — gerenciado pela tabela user_consents.

- Cumprimento de obrigação legal (art. 7º, II) — para registros e auditoria.

6.3. Direitos do titular (art. 18)

- Confirmação e acesso aos dados — interface no app via /perfil/meus-dados.

- Exportação dos dados em formato legível — Edge Function export-user-data (gera JSON e envia por e-mail).

- Exclusão dos dados — Edge Function delete-own-account (anonimiza ou exclui conforme retenção legal).

- Correção e portabilidade — fluxos de edição de perfil.

6.4. Segurança técnica

- Criptografia em trânsito: TLS 1.2+ em todos os endpoints (Cloud Run, Supabase, Edge Functions).

- Criptografia em repouso: ativada por padrão no Supabase Cloud (AES-256) e em Cloud Storage.

- Gestão de chaves: secrets em Supabase Vault e Secret Manager do GCP. Nenhum secret commitado em repositório.

- Autenticação: senha com hash bcrypt, MFA opcional para admins (recomendado).

- RBAC: papéis admin, gestor, vereador, assessor, cidadao_engajado, cidadao — refletidos em policies RLS.

- Rate limiting: configurado em Edge Functions críticas e via Cloud Armor (opcional) no Cloud Run.

6.5. Auditoria e logs

- Tabela audit_logs: registra ações administrativas (mudanças de status, exclusões, alteração de papel).

- Cloud Logging: 30 dias em homol, 90 dias em produção. Acesso restrito por IAM.

- Política de retenção: dados de relatos e audiências mantidos por 5 anos (interesse público); logs de auditoria por 5 anos; dados pessoais de usuário enquanto a conta ativa, ou por 6 meses após exclusão (para responder a obrigações legais).

6.6. Plano de resposta a incidentes

- Detecção: Cloud Logging + alertas em métricas de erro 5xx > 1% por 5 min.

- Comunicação: notificação ao DPO do cliente em até 4h após confirmação de incidente.

- Mitigação: rollback de revisão Cloud Run + reset de tokens comprometidos + comunicação aos titulares quando aplicável (art. 48 LGPD).

- Pós-mortem: relatório formal em até 7 dias com root-cause e ações corretivas.

7. Plano de Cutover / Go-Live

7.1. Cronograma sugerido (referência: 4 semanas antes do Go-Live)

| Semana | Atividade | Responsável | Status esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| S-4 | Provisionamento de projetos GCP e Supabase (homol e prod) | Cliente + MTechnologia | Concluído |
| S-4 | Compra/cessão de domínios e configuração inicial de DNS | Cliente | Concluído |
| S-4 | Criação de contas SendGrid, Apple Developer e Google Play | Cliente | Concluído |
| S-3 | Deploy do front em homologação + smoke tests | MTechnologia | Concluído |
| S-3 | Aplicação de migrations e seeding inicial em homologação | MTechnologia | Concluído |
| S-3 | Configuração de SMTP custom no Supabase Auth (homol) | MTechnologia + Cliente | Concluído |
| S-3 | Validação funcional pelo cliente em homologação | Cliente | Em andamento |
| S-2 | Habilitação da Vertex AI / Gemini API e geração da chave | Cliente + MTechnologia | Concluído |
| S-2 | Configuração de Cloud Scheduler em produção | MTechnologia | Concluído |
| S-2 | Apontamento DNS de produção para Cloud Run | Cliente | Concluído |
| S-2 | Carga inicial de dados de referência (vereadores, audiências) | MTechnologia | Concluído |
| S-1 | Build e submissão dos apps mobile às lojas | MTechnologia | Em revisão |
| S-1 | Pen-test de superfície (terceiro contratado) | Cliente (opcional) | Recomendado |
| S-1 | UAT final e treinamento dos usuários administradores | Cliente | Concluído |
| S-0 | Go-Live oficial em produção | Conjunto | Live |
| S+1 | Hypercare (suporte intensivo 8h/dia útil) | MTechnologia | Em vigor |

7.2. Janela de cutover

- Duração estimada: 2 horas em domingo, das 06h às 08h BRT.

- Comunicação prévia aos usuários (e-mail + banner no app) com 7 dias de antecedência.

- Backup completo do banco de produção (caso haja dados pré-existentes) imediatamente antes do cutover.

- Smoke tests pós-cutover: cadastro, login, criação de relato, inscrição em audiência, push notification.

7.3. Plano de rollback

- Rollback de Cloud Run: revert para revisão anterior via gcloud run services update-traffic --to-revisions.

- Rollback de migrations: snapshot de PITR Supabase imediatamente anterior ao cutover.

- Rollback do app mobile: phased rollout em 5–10% nas lojas; halt e republish da versão anterior se necessário.

- Critério de acionamento: erro 5xx > 5% por 10 min, ou falha em um dos smoke tests críticos.

7.4. Hypercare pós-Go-Live

- Semana 1: monitoramento intensivo, plantão MTechnologia das 8h às 20h.

- Semana 2: monitoramento padrão, plantão das 9h às 18h.

- Semana 3+: SLA contratado (a definir).

8. Matriz RACI

R = Responsável (executa); A = Aprova/dono final; C = Consultado; I = Informado. M = MTechnologia; CL = Cliente (Câmara Municipal).

| Atividade | MTechnologia | Cliente |
| --- | --- | --- |
| Análise de requisitos e arquitetura | R/A | C |
| Provisionamento de projeto GCP | C | R/A |
| Provisionamento de projeto Supabase | R | A |
| Compra e cessão do domínio | C | R/A |
| Configuração de DNS | C | R |
| Configuração de DKIM/SPF/DMARC | C | R |
| Conta SendGrid e API Key | C | R/A |
| Apple Developer Program | C | R/A |
| Google Play Developer | C | R/A |
| Geração de chaves VAPID | R | I |
| Build do front e deploy Cloud Run | R | I |
| Aplicação de migrations Supabase | R | A |
| Deploy de Edge Functions | R | I |
| Configuração de Cloud Scheduler | R | C |
| Habilitação Vertex AI / Gemini API | C | R/A |
| Configuração de RLS por papel | R | A |
| Auditoria de RLS e segurança | R | C |
| Backup e PITR | R | I |
| Plano de resposta a incidentes | R | A |
| Pen-test | C | R/A |
| UAT em homologação | C | R/A |
| Submissão dos apps às lojas | R | A |
| Treinamento de admins | R | A |
| Comunicação aos usuários sobre cutover | C | R |
| Execução do cutover | R | C |
| Decisão de rollback | C | A |
| Hypercare pós-Go-Live | R | I |
| Adendo contratual LGPD | C | R/A |
| Gestão de incidentes de privacidade | C | R/A |

9. Riscos e Dependências

| Risco / Dependência | Probab. | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Atraso na cessão do domínio pelo cliente | Média | Alto | Planejar S-4. Pode-se usar domínio temporário em homologação. |
| Falha de aprovação na App Store / Play Store | Média | Alto | Submeter S-1; usar Web App PWA como fallback. |
| Mudança não anunciada nas APIs SPLegis / Câmara | Alta | Médio | Monitoramento de schema; fallback que mantém o app funcional sem dados externos. |
| Pico de uso acima do estimado | Baixa | Médio | Cloud Run autoscaling; Supabase compute add-on sob demanda. |
| Custo do Google Maps acima do crédito | Média | Baixo | Cache de geocoding; restrição por referer; alertas de custo no GCP. |
| Indisponibilidade do Supabase Cloud | Baixa | Alto | PITR em backup externo (Cloud Storage) em produção. |
| Custo do Gemini API acima do estimado | Média | Médio | Cache de respostas frequentes, alertas de billing, fallback determinístico do ai-orchestrator. |
| Vazamento de credencial em repositório | Baixa | Crítico | Pre-commit hooks de detecção; rotação imediata; auditoria mensal. |
| Falha na entrega de e-mail por reputação de domínio | Baixa | Médio | Warm-up de domínio; SPF/DKIM/DMARC bem configurados. |
| Cliente não dispõe de DPO | Baixa | Alto | Cláusula contratual exigindo nomeação antes do Go-Live. |

10. Checklist de Validação Pré-Go-Live

Lista resumida para conferência conjunta entre MTechnologia e Cliente em S-1.

10.1. Infraestrutura

- Projeto GCP criado, billing ativo, APIs habilitadas.

- Projeto Supabase de produção criado em region South America.

- Cloud Run (front) deployado com domínio mapeado e certificado válido.

- Vertex AI / Gemini API habilitada com chave configurada nos secrets.

- Cloud Scheduler com 4 jobs configurados.

10.2. Banco e Edge Functions

- 101 migrations aplicadas com sucesso.

- RLS validado em tabelas com dados pessoais.

- 36 Edge Functions deployadas e respondendo.

- Smoke test de cada Edge Function crítica (auth, push, lembrete).

10.3. Mobile

- Build iOS aprovado pela Apple.

- Build Android aprovado pelo Google Play.

- Universal Links e App Links validados.

- Push de teste recebido em iOS e Android.

10.4. Integrações

- E-mail de teste enviado via SendGrid e recebido na caixa de entrada (não SPAM).

- Sincronização GeoSampa executada com sucesso.

- Sincronização Escola Aberta executada com sucesso.

- Maps autocomplete funcionando no front.

10.5. Conformidade

- Adendo contratual LGPD assinado.

- Política de privacidade publicada no site.

- Termos de uso publicados.

- Banner de cookies/consent configurado.

- DPO do cliente nomeado e canal de contato divulgado.

11. Glossário

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| RLS (Row Level Security) | Mecanismo do PostgreSQL que filtra linhas retornadas por usuário/papel. |
| PITR (Point-in-Time Recovery) | Recuperação do banco para um momento específico no passado. |
| RTO (Recovery Time Objective) | Tempo máximo aceitável para restaurar o serviço após um incidente. |
| RPO (Recovery Point Objective) | Quantidade máxima de perda de dados aceitável (em tempo). |
| Edge Function | Função serverless executada pelo Supabase (runtime Deno). |
| VAPID | Voluntary Application Server Identification — chaves para Web Push. |
| DKIM/SPF/DMARC | Padrões de autenticação de e-mail que evitam SPAM e spoofing. |
| DPO | Data Protection Officer — Encarregado de Proteção de Dados (LGPD). |
| Hypercare | Período de suporte intensivo logo após o Go-Live. |
| Cutover | Janela de troca do ambiente antigo para o novo no Go-Live. |